###### ANNEXE D – GUIDE DE RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE

Les soumissionnaires doivent fournir un mémoire technique conforme au sommaire imposé suivant, il est rappelé que le non-respect de ce sommaire entrainera une perte de point lors de la notation technique (cf. article 5.4.2 du RPAO).

# : Méthodologie d’endigage (18 points)

Le candidat précisera l’organisation du chantier telle qu’il l’envisage pour réaliser des travaux en s’appuyant sur des explications écrites et/ou graphiques.

Il s’appuiera sur les cadences du matériel décrites dans la partie « 1.2 Matériel utilisé » de son mémoire technique.

Conformément au CCTP, il devra tenir compte de l’interdiction de stocker de la scorie sur site (stock tampon), des jours et horaires de travail et des cadences de remblaiement imposées.

## Piste d’accès

Dans cette partie le candidat détaillera comment il créera une piste d’accès sur la plateforme et son prolongement au fur et à mesure de l’avancement du remblai, puis son entretien.

## Transport de la scorie

Dans cette partie le candidat détaillera tout ce qu’il prévoit de mettre en œuvre pour limiter la propagation de scorie sur les voieries et quels sont les moyens curatifs prévus en cas de déversement de scorie sur la chaussée.

Des pénalités spécifiques sont prévues au CCAP, après constat du maître d’œuvre des pénalités sont ajoutées par heure de retard de nettoyage.

## Mise en œuvre de la scorie

Dans cette partie le candidat détaillera tout ce qu’il prévoit de réaliser pour la bonne mise en œuvre de la scorie.

ENERCAL interdit d’entrer au voisinage des pièces nues sous tension (5m vis-à-vis de l’ouvrage). Le candidat présentera une méthodologie spécifique pour les travaux qui se situerait à proximité des lignes hautes tension.

## Coordination transport et mise en œuvre

Dans cette partie le candidat comment il envisage la coordination entre le transport et la mise en œuvre des 1700 tonnes de scorie journalière sur une journée type.

Il s’appuiera sur des schémas de circulation des camions sur site et de poussage de la scorie.

## Mise en œuvre du cloutage

Dans cette partie le candidat détaillera tout ce qu’il prévoit de mettre en œuvre pour le cloutage en blocs des matériaux sur site et issus de démolition d’infrastructure.

## Protection de l’environnement - filet antipollution

Dans cette partie, le candidat détaillera les caractéristiques techniques du filet antipollution, sa procédure d’installation et sa méthodologie de déplacement au fur et à mesure de l'avancement de l'endigage pour garantir le confinement des fines de scorie.

# Sécurité sur chantier (12 points)

Pour ce sous-critère, le candidat détaillera :

- l'ensemble des mesures de prévention pour sécuriser le travail sur remblai instable et en bord de mer, notamment les dispositifs de guidage et de butée pour éviter la chute des engins dans la pente du remblai

- les procédures spécifiques de sécurité pour les opérations et les équipements de protection individuelle adaptés au risque de noyade,

- l’ensemble des mesures permettant d’éviter tout incident sous les lignes haute-tension.