RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

PIÈCE N° 0

Version 1

| L’ESSENTIEL DE LA PROCEDURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 📤 | Mode de passation | Appel d’offres ouvert |
|  | Type de contrat | Marché de travaux |
| 💰 | Avances | Dispositif de soutien à la trésorerie : Avance sans caution possible jusqu’à 15 % (plafond 40 MF) |
| 🔢 | Nombre de lots | Pas de lot |
|  | Délai de validité des offres | 120 jours |
| 👥 | Forme de groupement | Pas de forme imposée |
| 🔀 | Variantes | Sans variante |
| ⚙️ | Options | Sans option |
| 📅 | Durée / délai | Délai : 2 mois de préparation (y compris études d’exécution, vérification et validation) 4 mois de travaux |
| 🏢 | Visite sur site | Non |
| ⚖️ | Critère de jugement des offres | Prix : 70% / Valeur technique : 30% |

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES – CONDITIONS DU MARCHÉ	1

1.1 – Objet de l’appel d’offres	1

1.2 – Forme et conditions du marché	1

1.2.1 – Forme et prestations incluses au marché	1

1.2.2 – Avances	1

1.2.3 – Reconduction éventuelle du marché	1

1.2.4 – Conditions particulières d’exécution des travaux	1

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES	1

2.1 – Étendue de la consultation et mode d'appel d'offres	1

2.2 – Tranches	1

2.3 – Lots	1

2.3.1 – Décomposition en lots	1

2.3.2 – Soumission et attribution pour plusieurs lots	1

2.4 – Forme des soumissions et de la passation du marché	2

2.5 – Sous-traitance	2

2.6 – Pièces financières	2

2.7 – Variantes	2

2.8 – Options	2

2.9 – Confidentialité des documents remis par un soumissionnaire	2

2.10 – Délai d'exécution	2

2.11 – Dossier de consultation des entreprises (DCE)	3

2.11.1 – Mise à disposition du DCE	3

2.11.2 – Demandes de renseignements / observations / questions	3

2.11.3 – Intégrité du DCE	3

2.11.4 – Modifications mineures du DCE	4

2.11.5 – Échanges électroniques	4

2.12 – Présentation de l’opération – visite des lieux	4

2.13 – Délai d’engagement des soumissionnaires	4

2.14 – Suite à donner à la consultation	4

ARTICLE 3 – CONTENANCE ET PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS	4

3.1 – Soumission	4

3.2 – Dossier de candidature	4

3.3 – Projet de marché	6

3.4 – Indépendance des offres	6

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES	6

4.1 – Remise des offres sous format électronique	7

4.1.1 – Dépôt électronique des plis	7

4.1.2 – Absence d’obligation de signature électronique des documents	7

4.1.3 – Format des offres – Antivirus	7

4.1.4 – Rematérialisation des offres	7

ARTICLE 5 – AGRÉMENT DES CANDIDATURES, RÉGULARISATION ET JUGEMENT DES OFFRES	8

5.1 – Critères d’agrément des candidatures	8

5.1.1 – Justification des capacités	8

5.1.2 – Capacité minimale	8

5.2 – Régularisation de soumissions	8

5.3 – Analyse des offres	8

5.4 – Critères de jugement des offres	9

5.4.1 – Offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses	9

5.4.2 – Classement des offres recevables	9

5.4.3 – Note éliminatoire	10

5.5 – Justificatifs de la conformité aux obligations sociales et fiscales.	10

ARTICLE 6 – REPRODUCTION DES DOSSIERS DE MARCHE	11

ANNEXES

ANNEXE A – DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER (DIS)	1

ANNEXE B – FICHE D’IDENTIFICATION DU SOUS-TRAITANT (FIS) N° ____	1

ANNEXE C – TABLEAU DES REFERENCES	1

ANNEXE D – PLAN DE CHARGE PREVISIONNEL POUR LES TRAVAUX (CONTRATS CONCLUS)	1

ANNEXE E – GUIDE DE RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE	1

ANNEXE F – GUIDE SOGED (SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CHANTIER)	1

ANNEXE G – DÉLÉGATION DE POUVOIRS	1

ANNEXE H – DOSSIER DE PLANS	1

# ARTICLE 1 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES – CONDITIONS DU MARCHÉ

## 1.1 – Objet de l’appel d’offres

Le présent appel d'offres a pour objet les TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5 pour le compte de la province Sud, maître de l’ouvrage.

L’opération consiste à exécuter le confortement du talus par la pose d’une paroi clouée en béton armé et de reconstituer la demi-chaussée impacté par les travaux.

## 1.2 – Forme et conditions du marché

### 1.2.1 – Forme et prestations incluses au marché

Il s’agit d’un marché ordinaire.

Les prestations incluses au marché sont décrites à l’article 1.2 du CCAP.

### 1.2.2 – Avances

Dès notification du marché ou de l’acte spécial de sous-traitance, l'entrepreneur ou les sous-traitants admis au paiement direct peuvent bénéficier d'une avance forfaitaire de démarrage dans les conditions prévues par la délibération n° 424 du 20 mars 2019 modifiée, conformément à l’article 7.2 du CCAP.

Aucune autre avance ne sera accordée ultérieurement.

### 1.2.3 – Reconduction éventuelle du marché

Sans objet.

### 1.2.4 – Conditions particulières d’exécution des travaux

L'attention des candidats est appelée sur les conditions particulières d’exécution suivantes :

- Travaux en bordure de zones fréquentées par le public nécessitant une bonne tenue du chantier en ce qui concerne son apparence extérieure, la propreté et le respect de l’environnement.

# ARTICLE 2 – CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

## 2.1 – Étendue de la consultation et mode d'appel d'offres

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée, portant réglementation des marchés publics et la délibération n°398 portant mesures exceptionnelles et temporaires en matière de commande publique.

## 2.2 – Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

## 2.3 – Lots

### 2.3.1 – Décomposition en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

### 2.3.2 – Soumission et attribution pour plusieurs lots

Sans objet.

## 2.4 – Forme des soumissions et de la passation du marché

La forme des soumissions n’est pas imposée à la remise des offres, toutefois, afin d’assurer la bonne exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’imposer une forme juridique particulière à l’attribution du marché.

## 2.5 – Sous-traitance

La sous-traitance est définie comme l’opération par laquelle le titulaire d’un marché confie, sous sa responsabilité, à une autre personne l’exécution d’une partie d’un marché public conclu avec un maître d’ouvrage.

Par ailleurs, les prestataires auxquels ferait appel l’entreprise candidate en vertu de commandes ou contrats de vente, de location ou de dépôt, comportant une simple obligation de donner (cas des fournisseurs pour la fourniture de matériaux standardisés) et non une obligation de réaliser l’objet du marché (selon les spécifications techniques particulières imposées par l’entreprise), ne peuvent pas être considérés comme des sous-traitants.

Toute sous-traitance doit faire l’objet d’une acceptation préalable du maître d’ouvrage selon les modalités prévues aux articles 3 et 76-1 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée portant réglementation des marchés publics.

## 2.6 – Pièces financières

Les candidats doivent inclure dans leur offre le bordereau des prix unitaires (BPU) et compléter tous les prix unitaires sans exception, chacun d’entre eux étant indispensable à l’exécution du marché, à la formation du prix global servant à la comparaison des offres, et à l’appréciation par le pouvoir adjudicateur de la teneur de l'offre.

## 2.7 – Variantes

Les variantes sont des propositions qui viennent en substitution totale ou partielle de la solution prévue par le dossier de consultation (solution de base).

Les variantes ne sont pas autorisées.

## 2.8 – Options

Les options sont des prestations supplémentaires éventuelles qui viennent s’ajouter à la solution prévue par le dossier de consultation (solution de base) sans remettre en cause cette dernière.

Les options ne sont pas autorisées.

## 2.9 – Confidentialité des documents remis par un soumissionnaire

Les mémoires techniques, notes méthodologiques, variantes, propositions techniques ou options, élaborés et présentés par un soumissionnaire ont un caractère confidentiel dans la mesure où ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales.

## 2.10 – Délai d'exécution

Le(s) délai(s) d'exécution est (sont) fixé(s) dans l’acte d'engagement et ne peut (peuvent) en aucun cas être changé(s).

## 2.11 – Dossier de consultation des entreprises (DCE)

### 2.11.1 – Mise à disposition du DCE

Le DCE est mis à disposition des candidats conformément aux indications de l’avis d’appel d’offres et ses éventuels modificatifs.

Le DCE est constitué des pièces suivantes :

- Présent règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) – Pièce n°0 ;

- Acte d'engagement (AE) – Pièce n°1 ;

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes – Pièce n° 2 ;

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes – Pièce n° 3 ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) – Pièce n° 4 ;

- Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM) - Pièce n°5 ;

- Étude de sols – Pièce n° 6 ;

- Diagnostic amiante – Pièce n° 7.

Tout candidat au présent appel d’offres est réputé avoir consulté tous les documents cités ci-dessus pour établir son offre.

### 2.11.2 – Demandes de renseignements / observations / questions

Toutes les demandes de renseignements, observations ou questions éventuelles concernant le DCE devront impérativement être transmises via la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie (www.marchespublics.nc), par l’intermédiaire de l’onglet « 2 - Question » lorsque la consultation concernée est sélectionnée.

Les candidats sont informés qu’ils ont la possibilité de joindre des fichiers aux messages qu’ils souhaitent transmettre à l’administration via la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie en cas de questions multiples.

Afin de faciliter les réponses à apporter, les candidats veilleront à identifier le(s) document(s) de la consultation visé(s) par leur(s) question(s).

Elles doivent parvenir au plus tard quinze jours calendaires avant la date limite de remise des offres fixée par l’avis d’appel d’offres et ses modificatifs.

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises qui ont retiré le dossier en laissant leurs coordonnées. L’ensemble des réponses successives forme de fait un supplément au DCE, sans nécessité d’avis d’appel d’offres complémentaire.

Nota : Un récapitulatif des échanges questions-réponses d’ordre technique durant la période de consultation pourra être annexé au CCTP à la mise au point du marché.

### 2.11.3 – Intégrité du DCE

Aucune modification ne peut être apportée au DCE et ses annexes par le candidat, hormis les cas expressément prévus dans le présent règlement, faute de quoi son offre sera considérée comme irrégulière.

Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

En cas de matériaux ou produits différents de ceux prescrits au CCTP, l’entreprise devra porter leurs caractéristiques techniques sous forme de fiche produit, dans l’offre.

Si le matériel proposé est accepté par le maître d’œuvre, les pièces écrites seront modifiées pour en tenir compte lors de la mise au point du marché.

### 2.11.4 – Modifications mineures du DCE

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications mineures au dossier de consultation au plus tard huit jours calendaires avant la date limite de remise des offres fixée par l’avis d’appel d’offres et ses modificatifs.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

### 2.11.5 – Échanges électroniques

Il est recommandé aux candidats de s’inscrire sur la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie (www.marchespublics.nc) afin de pouvoir poser leurs questions plus facilement et d’être rendus destinataires directs et en temps réel, par courrier électronique :

- Des éventuelles modifications apportées au dossier de consultation des entreprises ;

- Des réponses aux questions posées par les candidats.

## 2.12 – Présentation de l’opération – visite des lieux

Sans objet.

## 2.13 – Délai d’engagement des soumissionnaires

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres précisée dans l’avis d’appel d’offres ou ses modificatifs.

## 2.14 – Suite à donner à la consultation

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle à la consultation.

# ARTICLE 3 – CONTENANCE ET PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS

Chaque candidat doit fournir les pièces listées aux articles 3.2 et 3.3 du présent RPAO, constituant leur dossier de soumission, en un seul exemplaire original.

Les candidats peuvent transmettre leurs offres par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie, en se connectant au profil entreprise : www.marchespublics.nc.

Toute offre non accompagnée des pièces prévues ci-dessous ou présentée de façon non conforme aux stipulations du présent règlement pourra être rejetée.

Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Les offres financières seront exprimées en francs pacifique.

## 3.1 – Soumission

La soumission contiendra les sous-dossiers suivants, décris ci-après :

- Le dossier de candidature ;

- Le projet de marché ;

- D’éventuels sous-dossiers variantes décrits ci-après ;

- Tout autre complément éventuel relatif à l’offre financière et technique.

## 3.2 – Dossier de candidature

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes classées dans l’ordre ci-après :

- Les pièces relatives au candidat, titulaire potentiel du marché à conclure ;

- Les pièces relatives à chaque sous-traitant auquel souhaite avoir recours le candidat.

Le candidat et ses sous-traitants éventuels devront remettre un dossier de candidature comportant :

| N° | Pièces relatives au candidat | Pièces relatives aux sous-traitant éventuels |
| --- | --- | --- |
| 1 | La Déclaration d’Intention de Soumissionner (DIS) dûment remplie et signée par un représentant habilité du candidat, comprenant les attestations sur l’honneur, conforme au modèle joint en annexe. - Si le signataire de la DIS n’est pas cité comme gérant dans l’extrait Kbis, il doit obligatoirement fournir une délégation de signature de la gérance. Si vous n’en disposez pas, un modèle est proposé en annexe au présent RPAO. - Si le candidat est en situation de redressement judiciaire, il doit impérativement fournir la copie du ou des jugements, ou de tout justificatif démontrant qu’il est autorisé à poursuivre son activité à la date de la remise de l’offre et pendant la durée prévisible d’exécution du marché. | La fiche d’identification de sous-traitant (FIS) numérotée selon l’ordre des sous-traitants présentés, conforme au modèle joint en annexe au présent règlement. Cette FIS inclut une attestation sur l’honneur de régularité fiscale et sociale, et doit être datée et doit mentionner le nom des représentants qualifiés du candidat et du sous-traitant. - Si le signataire de la FIS n’est pas cité comme gérant dans l’extrait Kbis, il doit obligatoirement fournir une délégation de signature de la gérance. Si vous n’en disposez pas, un modèle est proposé en annexe au présent RPAO. Si le sous-traitant est en situation de redressement judiciaire, il doit impérativement fournir la copie du ou des jugements, ou de tout justificatif démontrant qu’il est autorisé à poursuivre son activité à la date de la remise de l’offre et pendant la durée prévisible d’exécution des prestations sous-traitées. |
| 2 | Une note établissant les références du candidat, conforme au modèle joint en annexe. Les références comprennent le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations en rapport avec l’objet du marché, qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a concouru, ainsi que les noms et qualités des hommes de l'art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. En cas d'absence de références en nom propre, le candidat indiquera les emplois qu'il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l'art sous la direction desquels il a exécuté les travaux. Le candidat choisira et présentera au maximum 5 références datant de moins de [5] ans. Si cette limite n’est pas respectée, seules les cinq premières références seront prises en compte. | Une note établissant les références du candidat, conforme au modèle joint en annexe. |
| 3 | Une note indiquant ses moyens techniques. | Une note indiquant ses moyens techniques. |
| 4 | Un état des effectifs avec mention de la classification professionnelle du personnel salarié que le candidat projette d'occuper pour l'exécution des travaux. | Un état des effectifs avec mention de la classification professionnelle du personnel salarié que le sous-traitant projette d'occuper pour l'exécution des travaux. |
| 5 | Une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle à jour concernant le domaine d’activités qui correspond aux prestations pour lesquelles le candidat soumissionne, avec indication du montant maximal garanti (ou extrait du contrat correspondant). | Une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle à jour concernant le domaine d’activités qui correspond aux prestations sous traitées |
| 6 | Le plan de charge pour la période 2026-2027 selon le modèle joint en annexe. |  |

Les candidats ont la possibilité :

- Soit de ne pas faire appel à la sous-traitance ou d’envisager de sous-traiter en cours d’exécution des prestations pour lesquelles ils disposent pourtant des capacités ou références nécessaires (paragraphe E.0 de la déclaration d’intention de soumissionner) ;

- Soit de s’engager à sous-traiter en cours d’exécution les prestations pour lesquelles ils ne disposent pas des capacités ou références nécessaires : les candidats devront préciser la nature des prestations qu’ils envisagent effectivement de sous-traiter (paragraphe E.1 de la déclaration d’intention de soumissionner) ;

- Soit de déclarer les entreprises sous-traitantes qu’ils ont retenues pour l’exécution des travaux : Les candidats doivent alors obligatoirement :

- Préciser le nom du (des) sous-traitant(s) et la nature des prestations (paragraphe E.2 de la déclaration d’intention de soumissionner),

- Fournir les éléments du tableau ci-dessus.

## 3.3 – Projet de marché

L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature de l’acte d’engagement et ses annexes ainsi que le paraphe de l’ensemble des pièces sont conseillés mais non exigés au moment du dépôt de leur offre. Ils seront en revanche exigés de l'attributaire au moment de l'attribution du marché.

Les pièces du projet de marché doivent être strictement conforme au DCE et comprendre :

| N° | Pièce |
| --- | --- |
| A | L’Acte d'Engagement (AE), complété entièrement. Si le signataire n’est pas cité comme gérant dans l’extrait Kbis, il doit obligatoirement fournir une délégation de signature de la gérance. Si vous n’en disposez pas, un modèle est proposé en annexe au présent RPAO. |
|  | pour chaque sous-traitant identifié : une annexe à l’acte d’engagement pour la sous-traitance (DST), complété entièrement. |
| B | Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) entièrement complété. |
| C | Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM) entièrement complété. |
| D | Un mémoire technique établi par le candidat conformément au guide de rédaction du mémoire technique joint en annexe au présent RPAO. |
| E | Toutes les observations éventuelles sur le contenu du dossier de consultation. |

Etant ici précisé que pour toute remise dématérialisée, les pièces financières doivent impérativement être fournies en version modifiable. Les fichiers protégés, verrouillés ou non exploitables seront assimilés à une absence de version modifiable.

## 3.4 – Indépendance des offres

Les soumissionnaires doivent constituer leur offre en toute impartialité et confidentialité, sans échange d’information à quelque titre que ce soit entre les concurrents dans le cadre de la présente mise en concurrence.

Si des entreprises appartiennent à un même groupe, ou ont des liens juridiques ou financiers entre elles, et souhaitent soumissionner à l’appel d’offres, elles doivent en informer le pouvoir adjudicateur dans la présentation de leur offre et dispose des options suivantes :

1 – Si chaque entreprise du groupe dispose d’une autonomie commerciale (directions différentes, moyens propres pour établir l’offre, capacité de production autonome…), elles peuvent choisir de déposer chacune une offre élaborée de manière indépendante sans aucun échange d’information sur l’appel d’offres ou déposer une offre commune permettant des concertations internes au sein du groupe ;

2 – Si les entreprises du groupe ne sont pas autonomes commercialement, elles ne peuvent présenter qu’une offre pour répondre à l’appel d’offres.

En cas de non-respect de ces dispositions, les offres concernées pourront être rejetées.

# ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

Les offres doivent être envoyées par voie dématérialisée (format électronique). Aucune offre déposée régulièrement ne peut être retirée ou complétée ou encore modifiée.

Si une offre a déjà été déposée alors que le pouvoir adjudicateur procède à une modification du DCE dans les conditions fixées à l’article 2.11.4 ci-dessus, il appartiendra au candidat concerné de déposer une nouvelle offre conforme au dossier de consultation modifié.

Un candidat peut déposer plusieurs plis et, en cas d’allotissement, soumissionner à plusieurs lots dans un même pli ou dans des plis distincts, chaque offre étant analysée indépendamment pour le lot concerné. En cas de dépôts successifs pour un même lot, ou pour un appel d’offres non alloti, seul le dernier pli déposé est pris en compte et constitue l’offre analysée.

Lorsque des variantes sont autorisées ou imposées, les candidats peuvent déposer successivement une offre de base puis une ou plusieurs offres variantes, soit dans un même pli, soit dans des plis distincts, sous réserve du respect des modalités de remise prévues au présent règlement.

## 4.1 – Remise des offres sous format électronique

### 4.1.1 – Dépôt électronique des plis

Les candidats transmettent leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de la Nouvelle-Calédonie, en se connectant au profil entreprise : www.marchespublics.nc. Les offres électroniques doivent être déposées avant les dates et heures indiquées dans l’avis d’appel d’offres ou ses éventuels modificatifs.

Après le dépôt du pli sur la plateforme, un message indique au candidat que l’opération de dépôt du pli a été réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l’heure de fin de réception faisant référence.

L’absence de message de confirmation de bonne réception ou d’accusé de réception électronique signifie que la réponse n’est pas parvenue à l’acheteur public.

Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’environnement informatique. En outre, et avant de déposer une offre, il est recommandé de consulter le « manuel entreprise » disponible via le lien suivant : https://portail.marchespublics.nc/?page=Entreprise.EntrepriseGuide&Aide.

### 4.1.2 – Absence d’obligation de signature électronique des documents

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur n’impose aucune signature électronique des documents au stade de la remise des offres. En cas d’attribution du marché, l’acte d’engagement sera matérialisé sous format papier et signé de manière manuscrite par les parties, comme il est dit à l’article 4.1.4 ci-après.

### 4.1.3 – Format des offres – Antivirus

Les formats informatiques acceptés pour la transmission des fichiers sont les suivants : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, jpg, png, html, odt, ods et ops. Les candidats ne doivent pas utiliser de code actif dans leur réponse, tels que : formats exécutables (.exe, .com, .scr, …), macros, active X, applets, scripts…

Tout fichier informatique établi dans un format informatique différent sera déclaré nul et non avenu.

Avant la constitution de leur pli électronique, les soumissionnaires s’assureront que les fichiers transmis ne comportent aucun programme malveillant. Si un virus est détecté, l’acheteur se réserve la possibilité de déclarer l’offre irrecevable.

### 4.1.4 – Rematérialisation des offres

Dans le cas où l’offre électronique a été retenue, le soumissionnaire consent à la rematérialisation conforme sous format papier de tous les éléments constitutifs du marché à valeur contractuelle.

A cet égard, il garantit procéder à leur signature manuscrite sans effectuer la moindre modification de ceux-ci.

Il s’engage également à en accepter la notification, selon les procédés habituellement en cours, sous forme papier.

# ARTICLE 5 – AGRÉMENT DES CANDIDATURES, RÉGULARISATION ET JUGEMENT DES OFFRES

## 5.1 – Critères d’agrément des candidatures

### 5.1.1 – Justification des capacités

Le candidat doit démontrer, à travers son dossier de candidature, qu’il dispose des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à l’exécution du marché, faute de quoi sa candidature sera rejetée.

Les éléments produits à l’appui de la candidature doivent permettre une justification exhaustive des capacités, c’est-à-dire pour la totalité des prestations.

Pour les capacités qu’il ne détient pas en propre, il pourra s’appuyer sur de la sous-traitance à laquelle il s’engage à faire appel ou déclarée dans la soumission.

Les sous-traitances auxquelles il s’engage à faire appel sont prises en compte dans l’analyse des capacités. En cas d’attribution, le candidat s’engage à présenter à l’agrément du maître d’ouvrage les sous-traitants compétents, avant le début de l’exécution de la prestation concernée. Le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de demander au candidat de présenter un autre sous-traitant s’il estime que celui-ci ne dispose pas des capacités requises.

Les sous-traitances déclarées sont matérialisées par une FIS et une DST conformément aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du RPAO.

En cas d’allotissement et de soumission sur plusieurs lots, l’agrément de la candidature peut porter seulement sur une partie des lots.

### 5.1.2 – Capacité minimale

Les activités mentionnées dans la déclaration d’intention de soumissionner (DIS), les références, les certificats, la qualification des personnels, les moyens techniques, et les autres éléments demandés dans le dossier de candidature doivent correspondre aux prestations objet du marché ainsi qu’aux niveaux minimaux de capacité éventuellement fixés par le pouvoir adjudicateur ci-dessous :

- NÉANT

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne respecte pas les niveaux minimaux de capacité définis dans le cadre de l'appel d'offres.

## 5.2 – Régularisation de soumissions

Pour les dossiers de candidatures qui ne contiennent pas les documents ou éléments d’information requis, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux candidats d’apporter tous éléments susceptibles de régulariser leur candidature dans un délai approprié.

Il en est de même pour la régularisation de la teneur des offres irrégulières à condition que les éléments complémentaires ne modifient pas les caractéristiques substantielles de l’offre.

Lorsque la remise des offres par voie électronique est imposée, l’offre remise sous format papier est en principe irrégulière. Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité de solliciter auprès du soumissionnaire la régularisation de son offre.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur n’est nullement tenu de mettre en œuvre cette procédure de régularisation.

## 5.3 – Analyse des offres

Lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander aux candidats de fournir toutes justifications permettant de vérifier ou compléter la teneur des pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus, ainsi que des sous-détails de tout ou partie des prix unitaires ou forfaitaires.

En cas de discordance constatée dans une offre :

Pour les prestations rémunérées avec des prix unitaires :

Les indications portées en lettres, si elles existent, ou à défaut, les indications portées en chiffres sur le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. En cas de prix unitaire laissé vide au bordereau des prix unitaires ou de page manquante, le prix unitaire clairement identifiable dans le détail estimatif pourra être retenu pour les besoins de l’analyse. Lorsque le bordereau des prix unitaires mentionne un prix, y compris égal à zéro, celui-ci prévaut en toutes hypothèses.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu compte. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier ce sous-détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera considérée comme incohérente et par voie de conséquence, éliminée.

## 5.4 – Critères de jugement des offres

Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27-2 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée.

### 5.4.1 – Offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses

Dans le cadre du présent appel d’offres, la qualification des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses est effectuée, conformément aux dispositions de l’article 27-1 de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 modifiée.

Une offre est inacceptable lorsque son prix excède le seuil de 115% de l’estimation administrative retenue par le pouvoir adjudicateur avant le lancement de la consultation.

### 5.4.2 – Classement des offres recevables

Le classement des offres recevables sera déterminé sur la base des critères et sous-critères présentés dans le tableau ci-dessous, et selon les notations et formules indiquées ci-après, après examen comparatif des offres.

En cas d’options ou de variantes, cet examen comparatif prendra en compte toutes les combinaisons possibles.

| Critères | Sous-critères | Éléments particuliers pris en compte | Note maximale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix |  |  | 70 |
| Valeur technique |  |  | 30 |
|  | Démarche qualité et organisation générale du chantier | Mémoire technique | 15 |
|  | Méthodologie spécifique pour la réalisation du chantier | Mémoire technique | 15 |
| TOTAL NOTE |  |  | 100 |

Les méthodes de notation utilisées seront les suivantes :

- Formule pour les critères et sous-critères quantitatifs (paramètres prix) :

Note attribuée=70*paramètre le moins élevé parmi les candidatsparamètre du candidat analysé

- Échelle de notation pour les critères et sous-critères qualitatifs (paramètre valeur technique) :

Note attribuée au critère = somme des notes attribuées aux sous critères associés

Note attribuée au sous-critère 
= note maximale du sous-critère * coefficient de l’échelle de notation ci-après :

-	Réponse très satisfaisante (excellente) :	          100 % de la note maximale

-	Réponse satisfaisante (bonne) :			75 % de la note maximale

-	Réponse passable (moyenne) :			50 % de la note maximale

-	Réponse insuffisante (médiocre) :		25 % de la note maximale

-	Éléments non fournis ou inexploitables :	0 % de la note maximale

- Chaque note de critère ou de sous-critère est arrondie à la 1ère décimale.

- Afin d’éviter de fausser le poids relatif des critères, la meilleure soumission doit en fin de compte bénéficier de la note maximale pour un critère donné. Lorsque la méthode de notation retenue ne conduit pas à ce résultat, les notes de toutes les soumissions sont recalculées proportionnellement afin d’atteindre ce résultat, et sont arrondies à la 1ère décimale.

### 5.4.3 – Note éliminatoire

La présente consultation inclut un critère de sélection comportant une note éliminatoire. En effet, pour le critère « Valeur technique », une note minimale est requise. Toute offre obtenant une note inférieure à cette note minimale sera jugée comme inappropriée et sera automatiquement éliminée de la procédure.

La note minimale requise pour le critère « Valeur technique » est la moyenne de la note maximale de ce critère.

Etant ici précisé que cette note minimale s'apprécie sur la base de la note brute obtenue (non réajustée).

Le soumissionnaire est informé que, pour être retenu, il doit démontrer une capacité technique satisfaisante répondant aux exigences minimales définies par le cahier des charges.

## 5.5 – Justificatifs de la conformité aux obligations sociales et fiscales.

Au stade du dépôt de la candidature, les candidats attestent sur l'honneur qu'ils sont en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales (article 13-7 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée).

L’attention des candidats est attirée sur les dispositions des articles 13-8 alinéa 2 et 27-2 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée :

- La commission d’appel d’offres procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l’offre est la mieux classée ;

- Ce candidat devra fournir pour lui et ses sous-traitants la preuve de la régularité de leur situation sociale et fiscale dans le délai réglementaire après notification de la demande du maître d’ouvrage :

- Attestation CAFAT relative aux cotisations CAFAT ou RUAMM correspondant au dernier trimestre exigible à la date de la demande du pouvoir adjudicateur ;

- Attestation fiscale délivré par les services compétents (payeur de Nouvelle-Calédonie, Recette des Impôts, Trésorier payeur général) pour l’année civile en cours à la date de la demande du pouvoir adjudicateur ;

- Le défaut de régularité ou de production des attestations dans le délai imparti entraînera le rejet de l’offre.

Nota : Le candidat domicilié à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie doit produire un certificat émanant des administrations et organismes compétents de son pays d’origine attestant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

# ARTICLE 6 – REPRODUCTION DES DOSSIERS DE MARCHE

Si une mise au point du marché doit avoir lieu préalablement à cette reproduction, l'original du marché mis au point est notifié à l’entreprise attributaire contre récépissé daté et signé des deux parties.

À compter de cette date l’attributaire dispose d'un délai de sept jours pour assurer la signature du projet de marché par ses soins, ceux de ses éventuels cotraitants et sous-traitants, et le remettre pour vérification au service instructeur.

Dans le cas où il retarderait la production du marché au-delà de ce délai, le délai d’engagement visé à l'article 2.13 ci-dessus sera augmenté d'autant.

Sous réserve que le dossier de marché soit complet, signé et conforme, la reproduction des dossiers de marché est assurée par le service instructeur selon les modalités ci-après :

Nombre d’exemplaires :

- 1 original pour conservation par le pouvoir adjudicateur ;

- 1 copie complète pour le titulaire en format numérique pour le titulaire, sauf si ce dernier fait une demande expresse via la Déclaration d’Intention de Soumissionner (DIS) à l’article F afin de recevoir une copie en format papier.

Ces reproductions seront faites en recto-verso.

Après notification du marché par le maître de l'ouvrage, le titulaire devra mettre son dossier certifié conforme à disposition chez un tireur de plan afin que les entrepreneurs concernés (cotraitants ou sous-traitants) puissent le dupliquer pour leur propre compte. Les frais de dossier sont à la charge de chacun des entrepreneurs.

Dans le cas d’un groupement, c’est le mandataire du groupement qui procède à l’ensemble des opérations ci-dessus dévolues à l’attributaire.

###### ANNEXE A – DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER (DIS)

À fournir pour chaque entreprise candidate.

A – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5

B - PRÉSENTATION DU CANDIDAT

NOM de l’entreprise soumissionnaire (conforme au KBIS) :

NOM, Prénoms du signataire de la déclaration :

Qualités et pouvoirs du signataire de la déclaration :

Statut juridique : ☐  Entreprise individuelle    ☐  EURL    ☐  SARL    ☐  SA    ☐  SAS    ☐  SNC

Activité déclarée au Kbis :

Adresse de l'entreprise ou siège social :

Téléphone : 	 - Courriel :

N° d’identification RIDET : 	 N° d’identification CAFAT :

N° registre du commerce : 	 Ou N° répertoire des métiers :

Pour les candidats établis à l’étranger, numéro et date d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou registre équivalent :

C – SITUATION DU CANDIDAT

Le candidat est-il en état de : (Cocher les cases)

● Liquidation : 	☐ OUI – ☐ NON

● Faillite personnelle :	☐ OUI – ☐ NON

● Redressement judiciaire :	☐ OUI – ☐ NON

● État de sauvegarde : 	☐ OUI – ☐ NON

Ou procédures équivalentes si le candidat est établi à l'étranger ☐ OUI – ☐ NON

Dans le cas d’un redressement judiciaire, joindre obligatoirement copie du ou des jugements montrant qu’il est autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

D – CANDIDATURE

Je déclare mon intention de soumissionner au présent appel d’offres.

☐ Mon offre est présentée sous forme individuelle, indépendamment d’un groupement. ☐ Mon offre fait partie de l'offre globale d’un groupement solidaire préconstitué dont : ☐ l'entreprise ……………………………………….. est mandataire. ☐ je suis mandataire. E – SOUS-TRAITANCE

(Cocher la case et compléter le(s) tableau(x) correspondants)

E.0 ☐ Je n’envisage pas de sous-traiter ou j’envisage de sous-traiter pour des compétences et références dont je dispose.

E.1 ☐ Je m’engage à sous-traiter une partie des prestations pour lesquelles je ne dispose pas des capacités et références mais je n’ai pas encore identifié mon(mes) sous-traitant(s) :

Rappel : Les sous-traitances envisagées sont prises en compte dans l’analyse des capacités.

NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES

E.2 ☐ J’envisage de sous-traiter une partie des prestations au(x) sous-traitant(s) suivant(s) :

|  | NOM DU SOUS-TRAITANT | NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES | N° FICHE D’ID. SOUS-TRAITANT (cf. annexe FIS) | J’ai la capacité en interne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ OUI – ☐ NON |
|  |  |  |  | ☐ OUI – ☐ NON |
|  |  |  |  | ☐ OUI – ☐ NON |

F – ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Je, soussigné, (nom, prénom, qualité)

Atteste sur l’honneur que

- Je, ou la société que je représente, n’entre dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics mentionnés à l’article 14.3 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée ;

- Je suis, ou la société que je représente est, en situation régulière vis-à-vis des obligations sociales (CAFAT, RUAMM) et fiscales,

- Si l’objet de la consultation le justifie, je suis, ou la société que je représente est, titulaire d’un contrat d’assurance en responsabilité décennale conformément à la Loi du pays n°2019-4 du 05février 2019 relative à la responsabilité et à l’assurance construction ainsi que l’article Lp 241-1 du Code des assurances Livre II chapitre IV,

- J’ai, ou la société que je représente, a établi la présente offre en toute impartialité et confidentialité, sans échange d’information à quelque titre que ce soit avec un autre concurrent.

- Que l’entreprise que je représente n’effectuera aucune modification des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour l’affaire relative à l’appel d’offres référencé ci-dessus (voir chapitre A) ;

- Que les pièces transmises par dématérialisation, courrier électronique et/ou sur support CD seront lues dans leur globalité ;

- Qu’aucune clause prévue ne fera l’objet d’une annulation de la part de l’entreprise sous peine de résiliation d’office de ma candidature.

Je déclare être informé(e) que :

- Toute modification unilatérale de ma part des pièces du DCE entrainera l’invalidité de mon offre qui me sera alors retournée.

Si l’administration proposait de retenir mon offre, je m’engage à fournir les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que j’ai satisfait à mes obligations fiscales et sociales (attestations CAFAT ou RUAMM et l’attestation fiscale) dans le délai réglementaire à compter de la date notification de la demande du maître d’ouvrage, même si ma société n'a été redevable d'aucune imposition fiscale (cas des sociétés nouvellement créées).

Sauf justification du refus des administrations et organismes compétents, la non production de ces documents dans le délai imparti entraînera le rejet de l’offre.

Si les prestations objet de mon offre sont soumises à une obligation d’assurance en responsabilité décennale, je m’engage à fournir, dans le même délai, le justificatif de souscription du contrat d’assurance correspondant.

Si l’administration proposait de retenir mon offre, je m’engage à présenter à l’agrément du maître d’ouvrage les sous-traitants compétents envisagés, avant le début de l’exécution de la prestation concernée. Le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de me demander de présenter un autre sous-traitant s’il estime que celui-ci ne dispose pas des capacités requises.

Une version numérique de l’acte notifié sera systématiquement transmise au titulaire. Une version papier pourra également être adressée sur demande expresse du titulaire en cochant la case ci-dessous :

☐ Je souhaite recevoir un exemplaire papier de l’acte notifié.

| G – SIGNATURE DU CANDIDAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom, prénom : Qualité du signataire : |  | Lieu : & date de signature : | Signature |  |

###### ANNEXE B – FICHE D’IDENTIFICATION DU SOUS-TRAITANT (FIS) N° ____

À fournir obligatoirement pour chaque sous-traitant identifié par un candidat.

A – OBJET DE LA SOUS-TRAITANCE

Objet du marché : TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5

Nom du candidat :

Nature exacte des prestations sous-traitées :

B - PRÉSENTATION DU SOUS-TRAITANT

NOM de l’entreprise soumissionnaire (conforme au KBIS) :

NOM, Prénoms du signataire de la déclaration :

Qualités et pouvoirs du signataire de la déclaration :

Adresse de l'entreprise ou siège social :

Statut juridique : ☐ Entreprise individuelle    ☐ EURL    ☐ SARL    ☐ SA    ☐ SAS    ☐ SNC

Activité déclarée au KBIS :

Téléphone : 	 - Courriel :

N° d’identification RIDET : 	 N° d’identification CAFAT :

N° registre du commerce : 	 Ou N° répertoire des métiers :

Pour les sous-traitants établis à l’étranger, numéro et date d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou registre équivalent :

C – SITUATION DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant est-il en état de : (Cocher les cases)

● Liquidation : 	☐ OUI – ☐ NON

● Faillite personnelle :	☐ OUI – ☐ NON

● Redressement judiciaire :	☐ OUI – ☐ NON

● État de sauvegarde : 	☐ OUI – ☐ NON

Ou procédures équivalentes si le candidat est établi à l'étranger : ☐ OUI – ☐ NON

Dans le cas d’un redressement judiciaire, joindre obligatoirement copie du ou des jugements montrant qu’il est autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

D – ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU SOUS-TRAITANT

Je, soussigné, (nom, prénom, qualité)

Atteste sur l’honneur que  :

- Je, ou la société que je représente, n’entre dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics mentionnés à l’article 13.4 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 modifiée ;

- Je suis, ou la société que je représente est, en situation régulière vis-à-vis des obligations sociales (CAFAT, RUAMM) et fiscales.

Si l’administration proposait de retenir l’offre du candidat qui me confie des prestations en sous-traitance, je m’engage à fournir les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que j’ai satisfait à mes obligations fiscales et sociales (attestations CAFAT ou RUAMM et l’attestation fiscale) dans le délai réglementaire à compter de la date notification de la demande du maître d’ouvrage, même si ma société n'a été redevable d'aucune imposition fiscale (cas des sociétés nouvellement créées).

Sauf justification du refus des administrations et organismes compétents, la non production de ces documents dans le délai imparti entraînera le rejet de l’offre.

E – DECLARATION DU SOUS-TRAITANT ET SIGNATURES

Je déclare par la présente vouloir participer à l’appel d’offres en tant que sous-traitant du candidat ci-dessus référencé.

À cet effet, je joins :

- à la présente fiche, les éléments me concernant listés à l’article 3.2 du règlement de consultation permettant d’apprécier mes capacités.

- à l’acte d’engagement, une annexe (DST) valant demande d’acceptation de sous-traitance et d’agrément des conditions de paiement direct, signée par nos soins.

| LE SOUS-TRAITANT Nom du signataire : A, le | LE CANDIDAT Nom du signataire ² : A, le |
| --- | --- |

###### ANNEXE C – TABLEAU DES REFERENCES

Objet de l’appel d’offres : TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5

Fait à 	, le 	 Signature du représentant qualifié :

Nom du candidat :

| N° réf. | NOM DE L'OPÉRATION + LIEU | POUVOIR ADJUDICATEUR Email | MAITRE D’ŒUVRE Email | NATURE DES TRAVAUX EN RAPPORT AVEC L’OBJET DU MARCHÉ | MONTANT DE CES TRAVAUX ou QUANTITES SIGNIFICATIVES | PERIODE DE REALISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

(*) : le candidat peut joindre : des certificats ou attestations de travaux rédigés par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’œuvre concernés par ces références ou une documentation interne synthétique.

###### ANNEXE D – PLAN DE CHARGE PREVISIONNEL POUR LES TRAVAUX (CONTRATS CONCLUS)

Objet de l’appel d’offres : TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5

Fait à 	, le 	 	Signature du représentant qualifié :

Nom du candidat : 		Date limite de remise de l’offre (R0) :

| NOM DE L'OPÉRATION + LIEU | POUVOIR ADJUDICATEUR |  | Montant total des travaux à l’entreprise (MF) | Mois / année DEBUT DES TRAVAUX | Mois / année FIN DES TRAVAUX | Montant (MF) des travaux restant à réaliser à la date (R0) + 6 mois | Montant (MF) des travaux restant à réaliser à la date (R0) + 12 mois | Montant (MF) des travaux restant à réaliser à la date (R0) + 18 mois | Montant (MF) des travaux restant à réaliser à la date (R0) + 24 mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DES MONTANTS (MF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimation de la charge de l’entreprise par rapport à sa capacité (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### ANNEXE E – GUIDE DE RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE

Ce guide a pour but principal de conduire et de guider les entreprises dans l’élaboration de leur réponse à la consultation, de manière à faciliter ultérieurement l’examen et la comparaison des offres sur le critère « valeur technique » des offres (cf. article 5.4.2 du RPAO).

Les sous critères et thèmes que le maître d’œuvre souhaite voir apparaître dans le mémoire technique sont indiqués dans ce guide technique.

Le mémoire technique sera jugé sur différents thèmes.

Sous critère 1 : Démarche qualité et organisation générale du chantier (15 points)

Thème 1.1 : L’organisation des effectifs affectés aux travaux

Le candidat établira un organigramme des effectifs (titulaire et éventuels sous-traitants) qu’il projette d’affecter pour l’exécution des travaux avec au minimum :

- Les tâches/fonctions des personnes qui vont participer à l’opération ;

- Les liens hiérarchiques ;

- La classification professionnelle ;

- Les éventuelles compétences particulières ;

- Les noms et coordonnées éventuels des personnes qui vont participer aux travaux (si connus).

Thème 1.2 : Les fournitures et matériaux employés

Le candidat fournira un tableau récapitulatif des principales fournitures qu’il propose d’utiliser en précisant :

- Le matériau (exemple : granulat pour remblais) ;

- Le type de matériau (exemple : classe de granulat ou nom du produit) ;

- Le fournisseur (nom de la société d’exploitation) ;

- Le lieu de fabrication ;

- Le contrôle qualité.

Le candidat fournira les fiches techniques de produits particuliers suivants :

- Eléments constitutifs de l’ouvrage de confortement (Clous et accessoires, Béton, …) ;

- Dispositifs de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement ;

- Concrete canvas,

Thème 1.3 : Le matériel utilisé

Le candidat indiquera l’outillage, le matériel et les équipements techniques dont il dispose et qu’il compte utiliser pour l’exécution de l’ouvrage en précisant au minimum:

- Le type de matériel ;

- Le nombre ;

- La fonction ;

- La capacité.

Thème 1.4 : L’organisation du chantier

Le candidat précisera l’organisation du chantier telle qu’il l’envisage avec au minimum :

- L’organisation générale ;

- Le phasage des tâches ;

- Le planning ou l’échéancier prévisionnel des travaux ;

- Les dispositions particulières d’organisation : sécurité des personnels de chantier et des riverains, des travaux sous circulation, des travaux de nuit, des travaux nécessitant une protection particulière de l’environnement, autres ;

- La gestion des déchets sur chantier et toute autre disposition en lien avec l’environnement ;

- Un plan des installations de chantier avec la localisation des différentes zones, les bureaux, etc.

Nota : Le guide SOGED, joint en annexe au RPAO, est donné à titre informatif pour la rédaction du mémoire technique. Un Plan de Gestion des Déchets sera complété lors de la préparation des travaux.

Thème 1.5 : Schéma organisationnel de plan d’assurance qualité

Le candidat présentera le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité tel qu’envisagé avec au minimum :

- Le contrôle qualité : fournitures et matériaux, travaux en cours d’exécution, traitement des points critiques et des points d’arrêts, traitement des non-conformités ;

- Les méthodes de chantier qui font référence aux procédures de l’entreprise en matière de démarche qualité ;

- Le plan de contrôle externe tenant compte des procédures de contrôle interne de l’entreprise (tâches, essais, fréquences, seuils ou objectifs, laboratoires, observations en référence aux éléments mentionnés au CCTP) ;

- Les noms et les coordonnées éventuels (ou fonctions) des personnes ayant en charge la démarche qualité : Responsabilité du chantier, des contrôles internes et externes (laboratoire, topographie).

Ces principes, qui s’appliquent à l’entreprise et à l’ensemble de ses sous-traitants et fournisseurs, seront repris dans la rédaction du Plan d’Assurance Qualité qui sera rédigé lors de la préparation des travaux.

Thème 1.6 : Prévention des risques liés à l’amiante

Le candidat indiquera dans le mémoire technique :

- Qu’il a pris connaissance des documents généraux et particuliers indiqués dans le dossier de consultation ;

- Qu’il s’engage à prendre toutes les mesures préventives nécessaires vis-à-vis du risque lié à l’amiante environnemental lors de l’exécution des travaux ;

- Qu’il fournira un plan de prévention amiante après signature du marché si son offre est retenue.

Sous critère 2 : Méthodologie spécifique pour la réalisation du chantier (15 points)

Thème 2.1 : Méthodologie de réalisation du confortement

Le candidat précisera l’organisation du chantier telle qu’il l’envisage pour réaliser les travaux, avec une description du phasage des tâches. Avec notamment et sans être exhaustif :

- La réalisation des terrassements/préparation de la paroi ;

- La méthodologie de réalisation des forages et scellement des ancrages : procédures, autocontrôle, contrôle extérieur,

- La méthodologie pour la réalisation de la paroi :

- La méthodologie pour la réalisation des travaux de béton armé ;

Et tout autres éléments permettant de juger de la pertinence de la méthodologie proposée.

Thème 2.2 : Planning de réalisation

Le candidat précisera le planning prévisionnel du chantier avec les différentes phases de préparation (transmission des documents) et de travaux.

- Ce planning se devra d’être justifié par :

  - La méthodologie et le phasage décris dans la partie 2.1 « méthodologie » ;

  - Les quantités et métrés du DETRM associé ;

  - La capacité/rendement du matériel décrit dans l’item 1.3.

Thème 2.3 : Expérience en lien avec l’opération

Le candidat mettra en avant l’expérience et la qualification de son équipe ainsi que ses moyens qui sont en lien avec l’objet de la consultation et la nature des prestations à réaliser.

Le candidat pourra :

- Indiquer les connaissances et les compétences particulières dont son entreprise dispose ;

- Préciser la façon dont les moyens seront mis en œuvre pour assurer la qualité de prestation ;

- S’appuyer sur les dernières réalisations de son entreprise ou de son équipe ;

- Fournir les éventuelles attestations (ou documents supplémentaires) de bonne exécution de travaux réalisés.

###### ANNEXE F – GUIDE SOGED (SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CHANTIER)

- OBJET DU SOGED ET ENGAGEMENT

- Qu’est-ce qu’un SOGED ?

Le SOGED constitue le document de référence à tous les intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, etc.) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Il est remis par l’entreprise avec son offre et sera pris en compte pour l’analyse des offres.

En cas d’entreprise générale, le SOGED est unique et il est complété pour tous les corps d’état.

En cas de groupement d’entreprises, il y a un SOGED pour chaque corps d’état. De manière particulière, le mandataire remplit un SOGED propre à son lot de mandataire, et y inclut également les dispositions propres à la coordination des déchets.

Il sera mis au point définitivement en phase de préparation du chantier, en concertation avec le maître d’œuvre, afin d’intégrer au mieux les spécificités du chantier.

- Les obligations de l’entreprise

Conformément aux termes des pièces administratives et techniques de ce marché, chaque entreprise intervenant sur le chantier, qu’elle soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d’ouvrage, s’engage sur :

- Le tri sur le site des différents déchets de chantier ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc.) ;

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

- L’information, en phase travaux, du maître d’œuvre quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier ;

- Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;

- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

En aucun cas, cet engagement ne se substitue à la réglementation en vigueur qui prévaut sur la tenue, l’organisation et les règles de sécurité à tenir sur les chantiers.

Engagement de l’entreprise

Je soussigné……………………………………………, représentant l’entreprise……………………………………, m’engage, si les travaux nous sont attribués, à faire appliquer sur le chantier, les dispositions en matière d’organisation et de suivi des déchets consignés sur ce document éventuellement mis au point définitivement en phase de préparation du chantier.

- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

- Indiquez le nom du responsable déchets de l’entreprise sur le chantier

- Indiquez le nom du responsable déchets de l’entreprise sur le chantier

Le responsable Déchets Entreprises (RDE), désigné au sein de chaque entreprise intervenant sur le chantier, veille au bon tri des déchets (mise en place de contenants pour le stockage des déchets, élimination conformément à la règlementation et traçabilité) et s’assure du respect de l’environnement par ses employés.

| Intitulé : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entreprise Nom : Adresse : Tél : | Gérant (Nom, date et signature) | Responsable Déchets sur le chantier (Nom, Contact, Date et signature) |

En cas de groupement :

La mission de coordinateur des déchets sur le chantier sera attribuée à l’entreprise, qui pourra la sous-traiter au pilote.

Le coordinateur des déchets fait l’intermédiaire entre le maître d’ouvrage et les responsables déchets des entreprises (RDE). Il veille au respect des engagements pris par chaque entreprise au travers de leur SOGED.

| Intitulé : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entreprise Nom : Adresse : Tél : | Gérant (Nom, date et signature) | Coordinateur des déchets sur le chantier (Nom, contact, date et signature) |

La mission de coordinateur des déchets consiste à :

- Faire la synthèse des besoins et dispositions en termes de stockage, tri et évacuation des déchets, optimiser les dispositifs opérationnels correspondants, et passer puis gérer les contrats de prestataires correspondants ;

- Veiller à la bonne tenue de tous les dispositifs opérationnels tout au long de la durée du chantier (nettoyage, contenants, affichages, signalétiques, etc.) ;

- Organiser régulièrement, au moins une fois par trimestre, des réunions de rappel des dispositions opérationnelles pour toutes les entreprises présentes sur le chantier à travers leurs RDE ;

- Recueillir et compléter les bordereaux et tableau de suivi des déchets, pour les remettre à la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ;

- Signaler éventuellement au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage les manquements de certaines entreprises pour application des pénalités prévues.

Le coût de ces prestations est réputé inclus dans les prix du lot de l’entreprise, soit dans un prix spécifique, soit dans les prix unitaires de l’ensemble du lot. Dans le cas d’un prix spécifique, celui-ci ne pourra pas faire l’objet d’une facturation supérieure au prorata de la durée des travaux accomplie par rapport à la durée contractuelle en vigueur.

En cas d’entreprise générale :

L’entreprise générale assure une mission de coordinateur des déchets consistant à :

- faire la synthèse des besoins et dispositions en termes de stockage, tri et évacuation des déchets, optimiser les dispositifs opérationnels correspondants, et passer puis gérer les contrats de prestataires correspondants ;

- veiller à la bonne tenue de tous les dispositifs opérationnels tout au long de la durée du chantier (nettoyage, contenants, affichages, signalétiques, etc.) ;

- organiser régulièrement, au moins une fois par trimestre, des réunions de rappel des dispositions opérationnelles pour toutes les entreprises présentes sur le chantier ;

- remplir les bordereaux et tableau de suivi des déchets, pour les remettre à la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.

Le coût de ces prestations est réputé inclus dans les prix de l’entreprise générale, soit dans un prix spécifique, soit dans les prix unitaires de l’ensemble des prestations. Dans le cas d’un prix spécifique, celui-ci ne pourra pas faire l’objet d’une facturation supérieure au prorata de la durée des travaux accomplie par rapport à la durée contractuelle en vigueur.

- Information et sensibilisation du personnel

Affichage :

Un affichage, spécifique au type de déchet, sera placé sur les bennes de collecte.

Pour simplifier la compréhension, les pictogrammes seront à privilégier (exemples sur les affiches ci-dessous) :

Réunions destinées aux entreprises :

Une réunion spécifique de présentation de la démarche « chantier à faible impact environnemental » sera organisée par la Direction de l’Aménagement, de l’Équipement et des Moyens au démarrage du chantier. Un livret des bonnes pratiques environnementales sera remis aux entreprises cotraitantes et sous-traitantes et un engagement de respect des règles du chantier sera signé par ces entreprises.

- GESTION DES DECHETS PREVUE PAR L’ENTREPRISE

- LES DECHETS DANGEREUX (DD)

Ces sont des déchets qui contiennent des éléments nocifs, toxiques pouvant générer des risques ou des nuisances en raison de leur caractère inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant :

- Ils ne peuvent être jetés dans la poubelle classique ;

- Ils nécessitent des conditions particulières de stockage.

Exemples : peintures, solvants et vernis, les matériels de peinture et chiffons souillés, les emballages souillés, les produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents, etc.), les piles, les éclairages, les batteries, les agents de fixation et jointement, les huiles minérales.

- Organisation

Le tri qui sera réalisé sur le chantier est le suivant :

- Les bombes aérosols vides (bombes de traçage et polyuréthane principalement) ;

- Les emballages souillés comprenant les cartouches de scellement, de silicone, les sacs de ciments, les pots de colles et de solvants, les pots de peinture et les pinceaux souillés et les absorbants souillés (feuilles absorbantes et EPI utilisées lors de déversement accidentels de produits dangereux).

Pour cela, des contenants (caisses palettes ou fûts étanches, avec couvercles), seront placées dans la zone de tri des déchets du chantier. Les contenants recevant des déchets liquides devront être placés sur un bac de rétention, protégé des intempéries.

Chaque entreprise devra stocker ses déchets dans les bons contenants.

- Les déchets dangereux produits sur le chantier

Il convient, pour l’entreprise, de renseigner obligatoirement le tableau ci- dessous (cocher les déchets susceptibles d’être produits par l’entreprise) :

| DECHETS DANGEREUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identification des déchets | Mode de stockage sur le chantier | Prestataire envisagé pour le traitement |
| Déchets liquides ou contenant du liquide (à mettre sur bac de rétention, protégé des intempéries) |  |  |
| □ Produit goudronné | A mettre sur un bac de rétention, protégé des intempéries |  |
| □ Huile usagée |  |  |
| □ Déchet de peinture |  |  |
| □ Solvant |  |  |
| □ Produit chimique de traitement |  |  |
| □ Batterie, accumulateur |  |  |
| □ Cartouches de produits toxiques |  |  |
| Autres déchets dangereux |  |  |
| □ Aérosol |  |  |
| □ Eclairage, tube fluorescent |  |  |
| □ Emballages et chiffons souillés |  |  |
| □ Terre polluée |  |  |
| □ Tout déchet souillé ou mélangé à des déchets dangereux |  |  |

Tout déchet mélangé à des déchets dangereux devient un déchet dangereux

- Suivi et traçabilité des déchets

Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le responsable des déchets transmettra chaque mois un récapitulatif de production de déchets, précisant, pour chaque type de déchets, le volume, le poids et les collectes réalisées. Ces informations seront contenues dans le tableau de suivi des déchets produits en phase chantier (modèle p.8).

- LES DECHETS NON DANGEREUX (DND)

Ce sont des déchets qui peuvent se détériorer, mais qui ne présentent pas de caractère dangereux ou infectieux :

- Ils peuvent se décomposer, fermenter ou encore rouiller ;

- Ils peuvent potentiellement être recyclés, valorisés.

Exemples : déchets verts, pneus, métaux et alliages, bois brut, palettes, verre traité, plastique PVC, polystyrène, polyuréthanne, polypropylène, emballages en papier, carton, plastique, bois, métal, verre, papier/cartons, textiles (murs et sols), isolants, matériaux à base de plâtre.

- Organisation

Il s’agit d’identifier les différents types de déchets qui seront produits sur le chantier. L’enjeu est clair :

- Gérer les déchets en supprimant les mélanges entre les déchets non dangereux et les déchets dangereux ;

- Permettre le tri et la valorisation des matières recyclables ;

- Adapter les moyens de collecte à l’évolution des travaux.

Ainsi, le SOGED définit et délimite, lors de la préparation du chantier, l’aire de tri et de stockage des déchets qui comportera un nombre de bennes adapté aux besoins.

Chaque entreprise est responsable du tri de ses déchets, ainsi que du nettoyage du poste de travail (dont les déchets liés à la vie de ses employés sur le chantier).

- Les déchets non dangereux produits sur le chantier

Il convient, pour l’entreprise, de renseigner obligatoirement le tableau ci- dessous (cocher les déchets susceptibles d’être produits par l’entreprise) :

| DECHETS NON DANGEREUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identification des déchets | Mode de stockage sur le chantier | Prestataire envisagé pour le traitement |
| Déchets pulvérulents (Les matériaux qui peuvent être dispersés dans la nature par le vent ou par l’eau doivent être recouverts d’une bâche) |  |  |
| □ Matériau à base de plâtre |  |  |
| □ Emballage papier carton |  |  |
| □ Emballage plastique |  |  |
| □ Polystyrène |  |  |
| Autres déchets non dangereux |  |  |
| □ Déchets verts |  |  |
| □ Bois non traités |  |  |
| □ Emballage bois et palette |  |  |
| □ Matériau métallique |  |  |
| □ Matériau plastique |  |  |
| □ Pneu usagé |  |  |
| □ Verre traité |  |  |
| □ Autre (préciser) |  |  |

- Suivi et traçabilité des déchets

Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le responsable des déchets transmettra chaque mois un récapitulatif de production de déchets, précisant, pour chaque type de déchets, le volume, le poids et les collectes réalisées. Ces informations seront contenues dans le tableau de suivi des déchets produits en phase chantier (modèle p.8).

- LES DECHETS INERTES (DI)

Ce sont des déchets minéraux non pollués qui : ne se décomposent pas, ne brulent pas, ne produisent aucune réaction physique, chimique ou biologique en contact avec d’autres matières, ne présentent pas de caractère dangereux.

Exemples :

- Produits naturels : pierres, terre, matériaux de terrassement ;

- Produits manufacturés : bétons non ferraillés, céramique, terre cuite, laine de verre, verre ordinaire, plâtre pur (carreaux), ballasts, etc.

- Organisation

L’enjeu est double :

- D’une part limiter les volumes de déchets inertes, comme par exemple en optimisant les déblais et remblais sur le site ;

- D’autre part permettre le tri et la valorisation des matériaux réutilisables.

Ainsi, le SOGED définit et délimite, lors de la préparation du chantier, l’aire de tri et de stockage des déchets qui comportera un nombre de bennes adapté aux besoins.

- Les déchets inertes produits sur le chantier

Il convient, pour l’entreprise, de renseigner obligatoirement le tableau ci- dessous (cocher les déchets susceptibles d’être produits par l’entreprise) :

| DECHETS INERTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identification des déchets | Mode de stockage sur le chantier | Prestataire envisagé pour le traitement |
| □ Bétons non ferraillés |  |  |
| □ Gravats, pierres |  |  |
| □ Terre non polluée |  |  |
| □ Terre végétale |  |  |
| □ Tuile, brique et carrelage |  |  |
| □ Enrobés bitumineux |  |  |
| □ Isolant minéral |  |  |
| □ Verre plat blanc |  |  |
| □ Verres plats spéciaux |  |  |
| □ Plâtre |  |  |
| □ Autre (préciser) |  |  |

- Suivi et traçabilité des déchets

L’article 423-4 de la délibération n°11-2013/APS du 28 mars 2013, portant modification du titre II du livre IV du code de l’environnement de la province Sud, rend obligatoire l’utilisation de bordereaux de suivi des déchets inertes (BSDI), dont le modèle est fourni dans les pages suivantes.

Ainsi à chaque collecte de benne le bordereau de suivi des déchets inertes devra être complété et signé par l’ensemble des intervenants. Les informations contenues dans le BSDI serviront à compléter le tableau de suivi des déchets produits en phase chantier (modèle p.8). Ce dernier sera transmis mensuellement au maître d’ouvrage afin qu’il puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

- DOCUMENTS À UTILISER PENDANT LA PHASE CHANTIER

- Tableau de suivi des déchets produits en phase chantier

|  | PRODUCTION DÉCHETS |  | STOCKAGE |  |  | COLLECTE |  |  |  | TRAITEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Quantité collectée | Mélangé | Séparé | Description | Prestataire | Fréquence | Commentaire | N° BSDI | Prestataire |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : Pour les déchets inertes, ce tableau sera à remplir obligatoirement à l’aide des BSDI, dont le modèle est fourni dans les pages suivantes.

- Bordereaux de suivi des déchets inertes

Modèle de bordereau de suivi des déchets inertes : UN BORDEREAU POUR UN CONTENEUR.

Chaque bordereau doit être remis au maître d’œuvre dûment complété et signé par chaque intervenant dans le circuit d’élimination des déchets (entreprise, collecteur et entreprise de traitement).

Chaque bordereau de suivi de déchets inertes devra impérativement être accompagné du ticket de pesée correspondant.

BORDEREAU DE SUIVI DES DÉCHETS INERTES N° ………

- CHANTIER DE PROVENANCE :

Nom du chantier : Responsable : Adresse : Tél : Fax :

- MAITRE D’OUVRAGE DU CHANTIER DE PROVENANCE :

| Nom/raison sociale du maître d’ouvrage : Responsable : Adresse : Tél : Fax : | Date : Cachet et visa : |
| --- | --- |

- MAITRE D’ŒUVRE DU CHANTIER DE PROVENANCE (si différent) :

| Nom/raison sociale du maître d’ouvrage : Responsable : Adresse : Tél : Fax : | Date : Cachet et visa : |
| --- | --- |

- DESTINATION SOUHAITÉE POUR LES DÉCHETS INERTES

(À remplir par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage) :

| Destination du déchet : | □ Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) |  | □ Installation de valorisation des déchets | □ Chantier d’accueil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom et localisation : |  |  |  |
| Type de déchet : |  |  |  |  |
| Quantité estimée : |  | □ m3 □ tonne |  |  |

- TRANSPORTEUR (à remplir par le transporteur) :

| Nom du transporteur : |  | Date : Cachet et visa : |
| --- | --- | --- |
| Nom du chauffeur : |  |  |
| Immatriculation du véhicule : |  |  |

- INSTALLATION DE STOCKAGE OU VALORISATION OU AUTRE CHANTIER

(À remplir par le destinataire) :

| Nom du responsable du site de destination |  |  | Date : Cachet et visa : |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse de destination : |  |  |  |
| Quantité estimée : |  | □ m3 □ tonne |  |
| Qualité du déchet : | □ acceptable □ non acceptable Motif du refus du déchet : |  |  |

Bordereau comprenant 4 exemplaires : (remplir un bordereau par conteneur)

- Exemplaire n° 1 à conserver par le maître d’œuvre

- Exemplaire n° 2 à conserver par le transporteur

- Exemplaire n° 3 à conserver par l'installation de stockage ou valorisation ou autre chantier

- Exemplaire n° 4 à retourner dûment compléter au maître d’ouvrage

Annexe de références du SOGED

- Textes législatifs

La délibération n°11-2013/APS du 28 mars 2013, portant modification du titre II du livre IV du code de l’environnement de la province Sud.

- Exécution du chantier

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le responsable des déchets fait procéder au dégagement, au nettoiement et à la remise en état du site mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

Afin que le maître d’œuvre puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le responsable des déchets complètera le tableau de suivi des déchets produits en phase chantier et fournira tous les bordereaux de suivi des déchets inertes, constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations d’élimination des déchets.

- Les centres de traitement

L’entreprise devra trouver les centres de traitement dont elle aura besoin. Pour cela, elle peut consulter :

- Le site https://chantiervert.cci.nc/

- Le guide des prestataires de déchets sur le site CCI www.cci.nc

- Le site de l’éco-organisme TRECODEC sur www.trecodec.nc

Certaines entreprises qui ont développé des prestations de service, comme la location de bennes, d’engins, gestion de déchèterie, nettoyage.

###### ANNEXE G – DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Nous soussignons, dans le cadre de l’appel d’offres suivant :

«  TRAVAUX DE REPRISE DE L’AFFAISSEMENT DU TALUS AVAL AU PR13+1345 SUR LA RP5 »

En tant que délégant, Monsieur/Madame,

Agissant en ma qualité de

Représentant légal figurant au KBIS de l’entreprise

Avec pour N° d’identification RIDET

Et

En tant que délégataire, Monsieur/Madame,

Agissant en ma qualité de

Émettons la présente délégation afin :

- de soumissionner au présent appel d’offres ;

- de signer un éventuel marché et ses annexes y compris ;

- de signer les éventuels avenants, actes spéciaux, ordres de services et autres documents liés au marché qui y découlerons.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à __________________________, le__________________________

| Signature du délégant et cachet de l’entreprise, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité valide à cette date | Signature du délégataire et cachet de l’entreprise, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité valide à cette date |
| --- | --- |

###### ANNEXE H – DOSSIER DE PLANS

Rappel : en application de l’art. 441-7 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an et d’une amende de 15 000 €, quiconque :

- Aura établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,

- Aura falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère,

- Aura fait usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Le signataire doit justifier du pouvoir d’engager la société ou la personne qu’il représente. La commission s’appuiera sur l’extrait Kbis ou RM mentionnant le nom du ou des gérants ou chef d’entreprise, ou sur une attestation ou pouvoir de délégation dûment signé par la gérance.

Rappel : en application de l’art. 441-7 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an et d’une amende de 15 000 €, quiconque :

1.	Aura établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,

2.	Aura falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère,

3.	Aura fait usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Le signataire doit justifier du pouvoir d’engager la société ou la personne qu’il représente. La commission s’appuiera sur l’extrait Kbis fourni mentionnant le nom du ou des gérants, ou sur une attestation ou pouvoir de délégation dûment signé par la gérance.